Project Charter

Semester Ganjil 2026-2027

| 1. Project Identity |  |
| --- | --- |
| Nama | Robot Line Tracer Micro |
| Short Description | Robot line tracer edukasi untuk anak sekolah, hasil reverse engineering kit Ichiduino Pro, yang mampu mengikuti garis secara otomatis dan merencanakan rute terpendek (path planning) pada lintasan bercabang. Berbasis ESP32, dapat diprogram dengan block coding berbasis web, dan dibangun dengan anggaran maksimal Rp 900.000. |
| Supervisor | Fira Aulia, S.Tr.T, M.Tr.T |
| Team Member | - Mararevi Subagyo (Project Manager) 2040241036 - Fernandy Raditya Wardhana 2040241007 - Achmad Iqbal Adiputra 2040241121 - Adhityanoval Dewa Mahendra 2040241085 |

2. Business reasons for project

Robot line tracer edukasi di pasaran lokal, seperti Ichiduino Pro, dijual sekitar Rp 2.000.000 per kit lengkap dengan unit kontrol (Ultimate 5 Max) seharga Rp 825.000, dan ditujukan untuk kompetisi. Harga dan fiturnya (kecepatan tinggi, baterai LiPo 2S) kurang sesuai sebagai media belajar anak. Proyek ini melakukan reverse engineering terhadap Ichiduino Pro: fungsi dan arsitekturnya dianalisis, lalu dirancang ulang dari nol dengan anggaran maksimal Rp 900.000. Fitur yang dipertahankan, diganti, atau ditiadakan dipilih berdasarkan kebutuhan edukasi dan batas anggaran. Selain mengikuti garis, robot memiliki kemampuan path planning, yaitu memetakan lintasan bercabang dan menentukan rute terpendek menuju titik tujuan, sehingga pengguna dapat belajar konsep algoritma dan navigasi melalui block coding berbasis web tanpa instalasi.

3. Project Objectives/ Purposes

- Melakukan reverse engineering kit Ichiduino Pro dan merancang ulang robot line tracer edukasi berbasis ESP32 dengan anggaran maksimal Rp 900.000. - Membuat robot yang mampu mengikuti garis hitam di atas putih secara otomatis dengan kendali PID, dengan akurasi pembacaan posisi garis ≤ 2 mm dan kecepatan rata-rata ≥ 0,5 m/s. - Menerapkan path planning: robot mendeteksi persimpangan, menyimpan peta lintasan sebagai graf, serta menghitung dan menjalankan rute terpendek menuju titik tujuan. - Menerapkan fitur keamanan berupa berhenti ≤ 500 ms setelah garis tidak terdeteksi dan pemutusan saat tegangan baterai < 3,2 V per sel. - Mengembangkan platform block coding berbasis web (Blockly), termasuk blok navigasi menuju titik tujuan. - Menguji performa, keterulangan gerak, dan path planning robot, serta melakukan uji coba.

4. Project Scope

- Reverse engineering kit Ichiduino Pro (analisis fungsi, arsitektur, dan spesifikasi) - Robot line tracer edukasi berbasis ESP32, dirancang dari nol - Elektronik: 12 sensor garis (LED merah + fototransistor SMD, PCB sensor bentuk jangkar) + multiplexer, motor DC + encoder, driver motor, OLED, catu daya baterai 2S (2× 18650) - Firmware: baca sensor, kalibrasi, kendali PID, deteksi persimpangan, fitur keamanan - Path planning: pemetaan lintasan bercabang dan pencarian rute terpendek ke titik tujuan - Platform block coding berbasis web (Blockly) - Prototipe sampai desain PCB yang siap diproduksi - Uji performa robot, uji path planning, dan uji coba

| 5. Key Project Deliverables |  |
| --- | --- |
| List and description of what are the target to be delivered in the end of the project |  |
| Nama | Deskripsi |
| Analisis Reverse Engineering | Tabel analisis fungsi, arsitektur, dan spesifikasi Ichiduino Pro beserta keputusan fitur yang dipertahankan, diganti, atau ditiadakan |
| Prototipe | Robot Line Tracer Micro yang dapat mengikuti garis dan menjalankan path planning |
| Desain PCB | File skematik dan layout PCB yang siap diproduksi |
| Firmware | Program pembacaan sensor, kendali PID, deteksi persimpangan, path planning, dan fitur keamanan |
| Platform Block Coding | Aplikasi web berbasis Blockly untuk memprogram robot tanpa menulis kode |
| Data Pengujian | Hasil uji akurasi sensor, kecepatan, keterulangan, batas aman, dan uji coba |
| Laporan Mingguan | Laporan mingguan berisi aktivitas, perkembangan, dan kendala selama proses PJBL |
| Laporan Akhir | Laporan menyeluruh mengenai proses, solusi, dan hasil PJBL, beserta manual pengguna |

6. Project’s Criteria for Success

- Akurasi pembacaan posisi garis ≤ 2 mm. Diuji dengan meletakkan robot dalam keadaan diam (motor mati) pada posisi geser −20 s.d. +20 mm (tiap 5 mm) dari tengah garis, lalu posisi yang terbaca sensor dibandingkan dengan posisi sebenarnya. Alat ukur: kertas milimeter dan jangka sorong. - Kecepatan rata-rata robot ≥ 0,5 m/s. Dihitung dari panjang lintasan dibagi waktu tempuh, Alat ukur: meteran dan stopwatch/video. - Keterulangan waktu tempuh dengan simpangan baku ≤ 5%. Robot dijalankan pada lintasan dan kondisi baterai yang sama. Alat ukur: stopwatch/timer firmware. - Deteksi persimpangan benar ≥ 95%. Robot melewati persimpangan, lalu catatan deteksi robot dibandingkan dengan jumlah persimpangan sebenarnya. Alat ukur: log serial dan video. - Path planning menghasilkan rute terpendek pada 10 dari 10 percobaan. Diuji pada 10 pasang titik awal dan tujuan yang berbeda; rute yang dipilih robot dibandingkan dengan rute terpendek hasil hitung manual. Alat ukur: log serial. - Ketepatan berhenti di titik tujuan dengan error ≤ 30 mm. Jarak pusat robot ke titik tujuan diukur setelah robot berhenti, pada 10 rute di poin 5. Alat ukur: penggaris/meteran. - Robot berhenti ≤ 500 ms setelah garis tidak terdeteksi. Garis diputus, lalu waktu dihitung dari rekaman video slow-motion. Alat ukur: video HP 240 fps. - Motor mati saat tegangan baterai < 3,2 V per sel. Baterai diganti power supply, lalu tegangan diturunkan perlahan dan dicatat saat motor mati. Alat ukur: power supply dan multimeter. - Total biaya proyek ≤ Rp 900.000. Dihitung dari jumlah RAB, dan setiap harga disertai tautan toko. Alat ukur: daftar harga. - Seluruh proses dan hasil pengujian terdokumentasi dalam laporan mingguan dan laporan akhir PJBL.

| 7. Milestone Dates |  |  |
| --- | --- | --- |
| Summary of milestone activities and timeline |  |  |
| No. | Milestones/ Major Events | Due dates |
| 1. | Pembagian topik dan pembekalan teori | Minggu 1–4 |
| 2. | Penyusunan & pengumpulan RAB (Rencana Anggaran Biaya) | Minggu 5–6 |
| 3. | Perancangan arsitektur sistem, wiring diagram, dan flowchart | Minggu 6–7 |
| 4. | Perancangan skematik & layout PCB | Minggu 7–8 |
| 5. | Uji Pitching RAB | Minggu 8–9 |
| 6. | Pembelian komponen dan prototipe breadboard (motor, sensor, kalibrasi) serta pemesanan PCB | Minggu 9–10 |
| 7. | Pengembangan platform block coding web | Minggu 10–12 |
| 8. | Perakitan PCB dan integrasi sistem | Minggu 11–12 |
| 9. | Pengujian dan pengambilan data, uji coba | Minggu 12–14 |
| 10. | Batas akhir penyelesaian & pelaporan PJBL | Minggu 14–15 |
| 11. | Evaluasi & presentasi akhir | Minggu 16–17 |

| 8. Budget Summary |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Summary of what are required items to be used |  |  |  |  |
| Electrical |  |  |  |  |
| Item | Price per unit | Qty | Unit | Total Price |
| ESP32 DevKit WiFi Bluetooth CH340 Type-C | Rp76.000 | 1 | pcs | Rp76.000 |
| OLED 0.96" 128×64 I2C | Rp33.000 | 1 | pcs | Rp33.000 |
| LED SMD 1206 merah superbright (sensor, 12 + 3 cadangan) | Rp500 | 15 | pcs | Rp7.500 |
| Fototransistor SMD 1206 bening, impor (mis. Everlight PT15-21C; 12 + 3 cadangan) | Rp4.000 | 15 | pcs | Rp60.000 |
| Modul multiplexer analog CD74HC4067 16 kanal | Rp15.000 | 1 | pcs | Rp15.000 |
| Modul driver motor TB6612FNG | Rp25.000 | 1 | pcs | Rp25.000 |
| Motor N20 6V ± 500 RPM + encoder | Rp55.000 | 2 | pcs | Rp110.000 |
| Push button | Rp1.000 | 4 | pcs | Rp4.000 |
| Resistor SMD 0805 (330 Ω dan 10 kΩ untuk PCB sensor) | Rp100 | 30 | pcs | Rp3.000 |
| Resistor 10 kΩ | Rp200 | 10 | pcs | Rp2.000 |
| Buzzer | Rp3.000 | 1 | pcs | Rp3.000 |
| Baterai Li-ion 18650 | Rp40.000 | 2 | pcs | Rp80.000 |
| Holder baterai 2× 18650 (seri) | Rp8.000 | 1 | pcs | Rp8.000 |
| Modul BMS 2S | Rp10.000 | 1 | pcs | Rp10.000 |
| Modul charger 2S USB-C | Rp25.000 | 1 | pcs | Rp25.000 |
| Modul buck converter 5 V (MP1584) | Rp10.000 | 1 | pcs | Rp10.000 |
| Saklar on/off | Rp3.000 | 1 | pcs | Rp3.000 |
| Konektor JST PH2.0 6 pin + header (motor encoder) | Rp5.000 | 2 | set | Rp10.000 |
| Kabel pita 12 pin + 2 box header IDC 2×6 + 2 konektor IDC | Rp10.000 | 1 | set | Rp10.000 |
| Fabrikasi PCB (papan utama + papan sensor) + ongkir | Rp200.000 | 1 | paket | Rp200.000 |
| Komponen pendukung minsys (header & socket female, kapasitor, dioda 1N5819) | Rp25.000 | 1 | paket | Rp25.000 |
| Sub Total |  |  |  | Rp719.500 |
| Mechanical |  |  |  |  |
| Item | Price per unit | Qty | Unit | Total Price |
| Roda N20 Ø34 mm | Rp25.000 | 1 | pasang | Rp25.000 |
| Bracket motor N20 | Rp10.000 | 1 | pasang | Rp10.000 |
| Skid nilon M3 (pengganti ball caster; baut, spacer, mur nilon) | Rp5.000 | 1 | paket | Rp5.000 |
| Baut, mur, spacer | Rp15.000 | 1 | paket | Rp15.000 |
| Sub Total |  |  |  | Rp55.000 |
| Lain-Lain |  |  |  |  |
| Item | Price per unit | Qty | Unit | Total Price |
| Timah solder + flux | Rp25.000 | 1 | paket | Rp25.000 |
| Breadboard + kabel jumper | Rp60.000 | 1 | paket | Rp60.000 |
| Sub Total |  |  |  | Rp85.000 |
| TOTAL BUDGET |  |  |  | Rp859.500 |

| Persetujuan |  |
| --- | --- |
| 20 Oktober 2026 Pengawas PJBL, ______________ | 20 Oktober 2026 Manajer Proyek, ______________ |
| Fira Aulia, S.Tr.T, M.Tr.T | Mararevi Subagyo |